2021年度金财工程项目自评结果

根据《蔡甸区财政局关于开展2021年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2021〕1号）文件要求，采取单位自评的方式，对2021年度蔡甸区财政局金财工程项目支出进行了绩效评价，自评结果如下：

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况。

本年度金财工程预算目标为200万元，预算执行完成167.23万元，预算执行率为83.62%。

2.完成的绩效目标。

强化财政专网平台电路通信服务管理，保障财政业务专网平台网络信息畅通。切实加强中心机房设备延保和网络优化服务管理，定期组织开展服务器、存储和网络等设备运行安全巡检，确保中心机房设备运行正常。扎实抓好财政业务软件运维服务管理，有力保障财政业务系统操作顺利运行。深入开展财政业务网络系统运行技术维护，推进财政业务专网、互联网、协同办公网正常运行。认真做好国库集中支付电子化ORACLE数据库集群、中间件集群和数据库异地实时容灾备份，确保财政数据信息安全及财政业务系统持续稳定运行。实施全区财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级，强化财政系统安全保障。安装政府采购电子商城软硬件，开通政府采购电子商城。加快推进财政信息化建设，全区金财工程财政业务专网平台安全稳定高效运行，为预算管理一体化系统建设奠定坚实基础。

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况较好，基本完成了年初设定目标。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

本年度及时足额支付了金财专网平台电路通信服务费，提供全区69个单位电路通信服务、27家区直所属二级单位光纤VPDN宽带线路接入服务。完成对局中心机房设备延保及网络优化日常巡检12次，保障硬件设备和网络安全运行。开展国库集中支付ORACLE数据库集群、中间件集群及异地备份系统技术巡检服务12次，保障数据安全。配备电子商城硬件设备1个、软件1套，开通政府采购电子商城。开展财政业务系统软件技术运行维护服务，确保预算编制及指标管理软件、决算网络版管理系统、非税征收管理系统、决算网络版管理系统、国库核心系统及财务一体化监督大平台、政府采购预算执行管理系统、财政电子票据管理系统等业务系统软件正常运行。开展财政业务网络系统运行技术维护，保障财政业务专网、互联网、协同办公网正常运行。对机房服务器电源设施和机关楼层弱电间整理维护，消除中心机房和机关楼层分机房设备和网络安全隐患。较好完成了年初设定目标。

（2）效益指标完成情况分析。

保障财政专网电路通信畅通，对局中心机房设备延保及网络优化、财政业务专网、互联网、协同办公网等技术运维，实行7×24小时故障响应服务，实施国库集中支付ORACLE数据库集群、中间件集群及异地备份系统技术实时容灾备份，完成财政业务系统软件服务维护，保障全区金财工程财政业务专网平台安全稳定高效运行，基本完成了年初设定目标。

（3）满意度指标完成情况分析。

金财系统出现故障时，能够实时响应，每次出现故障，均能及时解决；已坏硬件更换能在2日内完成，保障系统全年无障碍，安全运行。基本完成了年初设定目标。

三、存在的问题和原因

金财工程运行涉及网络信息技术专业，相关技术人员配备不够，网络、硬件、软件技术运维服务等项目支出运行专业化程度高，开展项目支出绩效评价的专业化水平有待提高，绩效评价质量有待提升。

四、下一步拟改进措施

今后在金财工程项目预算编制与执行中，进一步建立健全项目整体支出绩效管理的制度及相关配套措施，结合项目实际，规范完善项目资金支出管理。对于金财工程已建成项目的运行维护、技术服务、系统升级及网络专线租用等经费的支出，严格按照批准的项目规模申请经费，并按照项目资金管理的相关要求，规范项目支出。建立专账，实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，提升资金使用效益。对实行政府采购的项目，严格按照采购程序开展政府采购。加强金财工程项目支出统筹力度，力求收支平衡。

附件：2021年度金财工程项目自评表

附件：

2021年度金财工程项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区财政局

| 项目名称 |  | 2021年度蔡甸区财政局金财工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市蔡甸区财政局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  | 武汉市蔡甸区财政局 |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  |  | 执行数（B） |  |  | 执行率（B/A） |  |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 200万元 |  |  | 167.23万元 |  |  | 83.62% |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 |  |  | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 财政专网平台电路通信服务 |  |  | 69个单位电路通信服务、27家区直所属二级单位光纤VPDN宽带线路接入服务 |  | 69个单位电路通信服务、27家区直所属二级单位光纤VPDN宽带线路接入服务 |  |  |  |
|  |  |  | 局机关办公使用互联网 |  |  | 120M互联网专线 |  | 业务开通速率上行120M、下行120M |  |  |  |
|  |  |  | 中心机房设备延保及网络优化 |  |  | 每月对中心机房19台（套）服务器、21台网络设备等硬件设备进行巡检，实行全年网络故障响应式服务，优化网络服务 |  | 全年开展服务器、网络设备等硬件设备日常维护巡检12次，及时处理故障维修硬件设备3次，保障硬件设备安全商效运行 |  |  |  |
|  |  |  | 国库集中支付电子化数据库集群、中间件集群和数据库异地备份系统技术维护服务 |  |  | 每月1次巡检服务，提供年度系统安装部署、定期巡检、故障诊断、性能优化、7*24小时电话远程支持技术服务 |  | 开展ORACLE数据库集群、中间件集群及异地备份系统技术巡检服务12次，保障数据安全 |  |  |  |
|  |  |  | 搭建政府采购电子商城 |  |  | 硬件设备1个，软件1套 |  | 开通政府采购电子商城 |  |  |  |
|  |  |  | 财政业务网络系统运行技术维护 |  |  | 开展日常维护服务项目17个，每半年巡检1次，对机房服务器电源设施和机关楼层弱电间整理优化， |  | 保障财政业务专网、互联网、协同办公网正常运行 |  |  |  |
|  |  |  | 财政业务系统软件技术运行维护服务 |  |  | 8个 |  | 预算编制及指标管理软件维护服务；决算网络版管理系统运维服务；非税征收管理系统服务；决算网络版管理系统运维服务；国库核心系统及财务一体化监督大平台年度运维服务；金财工程系统维护；政府采购预算执行管理系统维护；财政电子票据管理系统服务 |  |  |  |
|  |  |  | 更换财政专网交换机 |  |  | 1个 |  | 1个 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级 |  |  | 保障财政业务系统安全 |  | 配置支持国际通用和国密双算法密码机、证书综合管理系统（区县版）及实施 |  |  |  |
|  |  |  | 中心机房设备延保及网络优化故障响应服务 |  |  | 7*24小时故障响应服务，4小时到达故障现场，2小时内恢复故障 |  | 7*24小时故障响应服务，4小时内到达故障现场，2小时内恢复故障 |  |  |  |
|  |  |  | 财政业务网络系统运行技术维护故障响应服务 |  |  | 7*24小时故障响应服务2小时内到达故障现场，2小时内解决，更换硬件3日内完成 |  | 7*24小时故障响应服务2小时内到达故障现场，2小时内解决，更换硬件3日内完成 |  |  |  |
|  |  |  | 互联网专线网络宽待升级 |  |  | 从100M升级到150M |  | 从100M升级到150M |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复反应时间 |  |  | ＜48小时 |  | ＜48小时 |  |  |  |
|  |  |  | 系统安全运行时间 |  |  | 全年 |  | 全年无障碍，安全运行 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 集约节约使用金财工程项目资金 |  |  | 加强和规范金财工程项目资金使用管理，推进财政业务网络和信息资源高效使用。 |  | 严格规范金财工程项目支出管理，全面强化预算约束，提高金财工程项目资金使用效益。 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 非税交款便捷程度 |  |  | 便捷 |  | 非税收入收缴便利，快捷 |  |  |  |
|  |  |  | 财政、预算部门账务处理效率 |  |  | 显著提高 |  | 顺利完成年度账务处理 |  |  |  |
|  |  |  | 财政业务专网系统覆盖面 |  |  | 全区各预算单位 |  | 实现全区预算单位全覆盖 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 金财工程维护机制 |  |  | 健全 |  | 保证金财工程各模块维护，安全运行 |  |  |  |
|  |  |  | 财政信息化建设 |  |  | 逐步完善 |  | 推进了全区财政信息化建设，为服务财政管理改革提供了有力的信息支撑和技术保障 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 上线单位满意率 |  |  | 97%以上 |  | 上线单位反馈服务较好，未提出投诉，服务对象满意度为100%。 |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。