# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月19日                                          单位：万元

| 项目名称 |  | 蔡甸区地下管线探测更新项目 |  |  | 项目编码 |  |  |  | 42011426061T000000102 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 |  | 住更局 |  |  | 项目执行单位 |  |  |  | 区房产和工程建设智能发展中心 |  |
| 项目负责人 |  | 方浩 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 69606898 |  |
| 项目属性 |  | 持续性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出项目类别 |  | 专项支出类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起始年度 |  | 2025 |  |  | 终止年度 |  |  |  | 2025 |  |
| 项目立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施方案 |  | 采用全野外探测及内外业结合核实探测的方式摸清地下管线类型（包括给水、排水、燃气、热力、电力、通信（含广播电视）、工业、综合管廊（沟）等管线及其附属设施）、管线属性（包括种类、数量、功能、材质、管径、埋设方式、平面位置、埋深、高程、走向、连接方式、权属单位管线特征、建设单位、施工单位开竣工日期等）基本情况，收集地下管线隐患信息资料并入库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总预算 |  | 15 |  |  | 项目当年预算 |  |  |  | 15 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  | 2023年项目探测管线长度223.66公里，带状地形图修补测约1.10平方公里，1：2000正射影像约60平方公里，项目金额69.97万元。2024年项目是对新建道路进行管线修补测，预计管线长度95公里，项目金额69.97万元。今年预计完成15万元内的工作量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源 |  | 来源项目 |  |  |  |  |  |  | 金额 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  |  | 其中：申请当年预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：使用上年度财政拨款结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出明细测算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 |  | 金额 | 测算依据及说明 |  |  |  |  | 备注 |
| 地下管线探测更新 | 委托第三方地下进行管线探测更新工作 | 委托业务费 |  | 15 | 管线普查工作量约为71公里。计算公式为：最后结算价= (2100元/公里)×实际探测工作量。 |  |  |  |  |  |
| 项目采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  | 数量 |  |  | 金额 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效总目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 目标说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |  | 指标值确定依据 |  |
| 蔡甸区地下管线探测更新 | 成本指标 | 社会成本指标 |  | 地下管线数据普查率80% |  |  | ≥80% |  | 核实项目是否达到数据普查率 |  |
| 蔡甸区地下管线探测更新 | 产出 | 数量指标 |  | 管线普查工作量71公里 |  |  | ≤71公里 |  | 核实项目是否达到年初预算数 |  |
| 蔡甸区地下管线探测更新 | 产出 | 质量指标 |  | 项目验收资料提交完整率100% |  |  | 100% |  | 核实地下管网普查的完成质量 |  |
| 蔡甸区地下管线探测更新 | 效果 | 社会效益 |  | 地下管网数据利用率80% |  |  | ≥80% |  | 地下管网数据完整率90% |  |
| 蔡甸区地下管线探测更新 | 满意度 | 服务对象满意度 |  | 数据使用单位满意度90% |  |  | ≥90% |  | 数据使用单位满意度90% |  |
| 年度绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  |  | 指标值 |  |  |  | 指标值确定 依据 |
|  |  |  |  |  |  | 前年 |  | 上年 | 预计当年 实现 |  |
| 蔡甸区地下管线探测更新 | 成本指标 | 社会成本指标 | 地下管线数据普查率80% |  |  | ≥80% |  | ≥80% | ≥80% |  |
| 蔡甸区地下管线探测更新 | 产出 | 数量指标 | 管线普查工作量71公里 |  |  | ≤223.66公里 |  | ≤95公里 | ≤71公里 |  |
| 蔡甸区地下管线探测更新 | 产出 | 质量指标 | 项目验收资料提交完整率100% |  |  | 100% |  | 100% | 100% |  |
| 蔡甸区地下管线探测更新 | 效果 | 社会效益 | 地下管网数据利用率80% |  |  | ≥80% |  | ≥80% | ≥80% |  |
| 蔡甸区地下管线探测更新 | 满意度 | 服务对象满意度 | 数据使用单位满意度90% |  |  | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% |  |