2023年度物业管理费

项目自评结果

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2023年度物业管理费项目年初预算金额为1234万元，资金实际使用金额为1233.06万元，预算资金执行率99.92%。

2.完成的绩效目标

- 2023年度物业管理费项目绩效目标均已完成，其中：

- （1）产出指标

- ①数量指标：维修维护费为232.8万元；委托业务费为794.4万元；租赁费为28.76万元；能耗及用品为177.1万元。未发生超支情况。

- ②质量指标：各项设备检查100%，智能系统、网络、设备正常运行；设备完好率达到96%。

- （2）效益指标

- ①社会效益指标：机关院内全年安全零事故。

- ②服务对象满意度指标：院内机关人员满意度≥90%。

- 3.未完成的绩效目标

- 2023年度物业管理费项目没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析

- 根据区财政局批复，2023年区机关事务服务中心物业管理费经费预算为1234万元，实际收到财政拨款1233.06万元，决算项目实际使用金额为1233.06万元，到位资金执行率为100%。

2023年区机关事务服务中心物业管理费项目支出明细账、原始凭证及相关附件齐全，在资金使用上执行了审批手续，支出证明单上有相关领导签字，不存在截留资金的行为，资金按预算批复的用途使用，资金使用较规范。

- 2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

2023年区机关事务中心完成维修维护费为232.8万元；委托业务费为794.4万元；租赁费为28.76万元；能耗及用品为177.1万元。未发生超支情况。

②质量指标完成情况分析

区机关事务中心委托物业管理公司对院内全区域的安保、设施设备管理、卫生保洁、会议服务进行管理，并定期组织开展消防、安全防爆培训，严格落实疫情防控要求，强化机关大院进出管理，确保院内安全稳定。完成绩效目标做好院内绿化、消防、卫生等工作。

- 2023年区机关事务服务中心完成机关院内3号楼室内整修、机关大楼下水道改造、油污沉淀池改造等小型维修项目，小型维修项目验收合格率100%，为干部职工提供更加安全、舒适的办公环境。

区机关事务中心对视频监控系统、食堂消费系统、门禁控制系统、停车管理系统进行维护改造，保障系统、网络、设备正常运行。

③时效指标完成情况分析

积极关注院内水电、天然气使用情况，发现水电、天然气结余不充足时，及时交纳水电、天然气费用，保障机关院内正常运行，未发生因未及时缴费而产生的停水停电事件。

强化安保、消防、维稳工作监督检查，院内实行24小时不间断执勤和巡逻制度，交接班时由交班人员汇总当班工作情况及重大问题处理结果，接班人员进行接岗巡査并形成记录。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标

- 2023年区机关事务中心区机关事务服务中心委托第三方开展了院内物业管理、院内设施维修维护、消防设施维护保养、有害生物防治、白蚁防治等工作，确保机关院内全年安全无事故，为干部职工提供更加安全、舒适的办公环境。

②服务对象满意度指标

2023年区机关事务中心较好的完成了机关院内物业管理工作，做好了院内安保、消防、维稳工作，确保院内无盗窃、火灾、煤气泄露等安全事故发生，为机关干部职工提供优美、整洁的办公环境，完善了食堂规范化管理，确保食品安全，全年未接到任何投诉，院内机关人员满意度100%。

三、存在的问题和原因

2023年度本单位物业管理项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

四、下一步拟改进措施

进一步加强物业项目管理，制定项目管理制度，拟定管理计划和方案，检查方案和计划的实施，使项目的实施达到更好的预期目标，产生良好的综合效益。

附件：项目自评

武汉市蔡甸区机关事务服务中心

2024年3月31日

2023年度物业管理费

项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区机关事务服务中心   填报日期：2024.03.28

| 项目名称 |  | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |  |  |  | 项目实施单位 |  | 武汉市蔡甸区机关事务服务中心 |
| 预算执行情况（万元） |  | 资金来源 |  | 预算数（A） |  | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |
|  |  | 一般预算内拨款 |  | 1234万元 |  | 1233.06万元 |  | 99.92% |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 1234万元 |  | 1233.06万元 |  | 99.92% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值 |  | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护费 |  | ≤233万元 |  | 232.8万元 | 无 |
|  |  |  | 委托业务费 |  | ≤794.44万元 |  | 794.4万元 | 无 |
|  |  |  | 租赁费 |  | ≤28.8万元 |  | 28.76万元 | 无 |
|  |  |  | 能耗及用品 |  | ≤177.76 |  | 177.1万元 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 各项设备检查 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  |  |  | 设备完好率 |  | ≥95% |  | 96% | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故率 |  | 100% |  | 100% | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关食堂满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 无 |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。