2024年全区人大议案、代表建议办理进展情况

（更新部分请改用红色字体）

一、议案办理情况

（一）《关于深入实施全域文旅精品塑造工程 推进文旅产业高质量发展案》的办理情况（主办单位：区文旅局）

1. 凝聚思想共识，在抓统筹优规划强保障上做文章。一是强化工作统筹。落实项目联动招引机制、备案入库机制、集中会商机制，建立旅游项目资源库和建设备案库，实施全周期动态跟踪服务。定期组织相关责任部门和重点企业开展专题协调会，对文旅产业面临的资源要素共性问题进行集中会商。二是强化产业规划。结合我区实际，围绕文旅产业高质量发展，初步形成以武汉野生动物王国为核心的遇知音国家级旅游度假区规划方案。三是强化要素保障。进一步完善全要素全链条服务体系，着力解决花博汇停车场用地、香草花田点状供地、野生动物王国停车场建设等配套问题。深入推进54座旅游厕所规范化管理。完成大隐至乐国家乙级民宿迎检，新增张湾街道红兴农场等3家民宿。运营推广“游蔡甸”“游卡汇”等数字平台，提升精细化服务水平。

2. 打造旅游产业链，在强项目兴业态促消费上求突破。一是大力培育产业链。以生态旅游产业链为核心，遴选武汉花博汇、九真山风景区等5个链主企业，确定赏花经济、生态康养等5条旅游产业链。二是加快项目储备和建设。与葛洲坝文旅、上海景域等知名文旅企业深入洽谈，大力推进金龙水寨与香港惠记、野生动物王国与湖南电广深度合作，成功签约金龙水寨、九真小镇等19个项目，总金额达57.2亿元。开元森泊度假乐园、索河民宿产业集群等8个续建项目加快建设。九真研学劳动实践基地、知音水乡等13个新建项目顺利开工。三是积极发展新业态。创新“夜游”体验，推出花博汇“知音花月夜”、野生动物王国“动物奇妙夜”、九真桃源“繁花奇幻夜”等旅游消费新场景。拓宽运动休闲新赛道，大力推广汉赛跑跑花园、汉马汇等新兴出游目的地。利用暑期掀起中小学生研学游新风尚。四是壮大市场主体。落实蔡甸区惠民旅游办法等优惠政策，支持重点企业申报国家和省市金融贴息、项目奖补、超长期国债等各类专项资金，鼓励服务类小微企业争取政府性融资担保支持。1-8月，全区新增配套商贸服务“四上”企业16家；接待游客 1365.79万人次，实现旅游收入47亿元（同比分别增长36.11%和30.69%）。

3. 擦亮文旅名片，在提高辨识度传播度美誉度上下功夫。一是推进知音品牌焕新。深入实施蔡甸区“知音湖北”文化旅游发展战略，打磨《知音在此》词曲并改编舞蹈，开展中法音乐会、知音文苑讲堂、知音半月剧场等知音品牌活动28场。与中青旅合作推出8条精品知音旅游线路。二是推进景区品牌创建。积极推动野生动物王国创建4A级景区，做好汉赛跑跑花园、香草花田3A级景区创建基础性工作，打造特色“微度假”“微旅游”目的地。三是推进整体形象出圈。开展知音“十大美景”“十大精品民宿”“十大美食”评选。在全社会征集蔡甸文旅形象logo设计稿260个并形成推荐稿。湖北省7月区县文旅政务新媒体传播力排名中，蔡甸文旅综合指数位居全省第七。

（二）《关于着力打造“一高地三中心” 加快推动蔡甸现代城兴业赋能案》的办理情况（主办单位：蔡甸街道）

1. 聚力规划修编，擦亮城市名片。一是高质量编制规划。以推动蔡甸现代产业新高地和区域消费中心、科创中心、服务中心为总体发展目标，统筹生产、生活、生态三大空间布局，多次组织召开规划研讨会议，目前蔡甸现代城控制性详细规划导则修改已完成公示，用地调整意向方案已正式向市自然资源和城乡建设局报送。二是擦亮城市名片。7月25日，组织召开蔡甸现代城规划推介暨商企恳谈会，发挥相关企业、商会作用，积极扩大宣传范围，打响蔡甸现代城品牌。

2. 聚力项目比拼，强化要素保障。一是持续推进重大项目。今年累计入库续建项目22个、新建项目25个，计划实现固定投资64亿元。金色华府项目、汉津城南郡项目已全面开工建设；汉蔡高速蔡甸互通基础及下部构造基本完工，年内可达到通行条件；现代城九年一贯制学校已完成土地性质调整、可研报告、建设规划等相关工作；城市客厅D地块已于7月全面完成征地签约工作。截至目前，续建项目大部分按计划稳步推进，累计完成固定投资21.9亿元；新建项目中，22个项目已启动报批、测绘、招标等前期工作，待资金到位后马上进入施工阶段。二是大力推进城更城改。持续推进蔡甸现代城城市更新和“城中村”改造项目，累计使用城更资金8.93亿元。开展重点项目征拆“攻坚战”，已完成房屋新签约51户、厂房1处，新征地面积106.72亩，累计拆除房屋面积3.8万余平方米，实现清能地产、姚家林还建二期、隐秀山居A地块等项目征收签约“清零”。三是盘活闲置土地资源。推动朱家湾物流园原物流用地收储转型，完成湖北福康医药有限公司等3家共133.4亩土地收储，武汉圣捷达物流有限公司等5家企业共876.26亩用地正在协商收储过程。

3. 聚力招商引资，培育增长动能。一是开展全域招商。聚焦城市高质量发展、健康发展和可持续发展，开展产业链招商和以商招商。截至目前，签约中建八局、湖北清能等13家企业，签约金额共计64.57亿元；重点在谈项目28个，意向总投资180亿元以上。二是优化营商环境。全面落实惠企政策和重大项目重点企业领导干部包保责任制，“一对一”为企业提供精准服务，增强企业主体对蔡甸的归属感和认可度，以一流营商环境助推招商量质齐升。三是强化创新驱动。不断挖掘区域内部创新活力，拓展创新驱动创业新主体，支持推动母婴友好等“四新”企业上市发展。截至目前，净增市场主体2000余户，培育“四上”企业10家。

二、代表建议办理情况

| 区七届人大三次会议代表建议办理进展情况（玉贤） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 建议事由 | 责任领导 | 承办单位 (首位为主办单位) | 办理情况 |
| 32 | 关于打造都市生态游“嵩阳大道+环大茶湖沿线”农文旅融合景观走廊的建议 | 宰 磊 | 玉贤街道、区文化和旅游局、区农业农村局 | 1.做优做精赛事经济。支持汉赛•跑跑花园、航模小镇承办国家级、省市级赛车、航模等体育赛事，引导昂越马术俱乐部与汉马体育小镇贯通打造华中地区最大的马术赛事、马匹繁育中心，形成集竞技、旅游、文化体验于一体的国际赛事基地。2.做大做强体旅品牌。持续跟进服务已签约企业，保障宜栖文旅、中润趣谷、梦江南等5家企业项目尽早开工，加速推进潜水与水上运动中心、森林慢行绿道等项目建设，不断丰富玉贤体育旅游地图，打造“嵩阳大道+环大茶湖”精品旅游路线。3.做细做实配套服务。推动知音清风谷、雾隐西湖等露营基地建设，培育壮大润花间、梦回羲湖等特色民宿、餐饮主体，打造高品质星级园艺主题酒店，让游客喜欢来、留得住。 |
| 33 | 关于启动蔡甸现代城玉贤先进制造业产业园一期基础设施建设的建议 | 周 强 | 玉贤街道、区资建局 | 蔡甸现代城玉贤片区城中村改造项目B2地块（鸿华国际水产）2号征地公告完成公示，征地补偿协议已全部签订(征地229亩，涉及26户居民)，失地农民调查资料审查工作全部完成，并报区资建局汇总进行组卷上报；A1（清控科创）、A2（爱姆依电器）、A4地块征拆工作正在加速推进。蝙蝠村还建点提升改造项目立项报告和曲陵路、成功二街延长线、成功三街延长线规划已上报。蔡甸现代城玉贤片区综合改造项目（城中村专项贷款）已放款。 |